**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 18.01.2024 №10

 п.Чернушка

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа развития транспортной, жилищно- коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2024-2027 годы.»**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чернушское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Комплексная программа развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2024-2027 годы.» согласно приложения.

 2. Признать утратившим силу:

 2.1. Постановление от 25.12.2019 г № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа развития транспортной, жилищно- коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2020-2025 гг.»»

 2.2. Постановление от 16.03.2020 №20 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2019 г №62 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2020-2025 гг.».

 2.3. Постановление от 28.10.2020 №47 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2019 г №62 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2020-2025 гг.».

 2.4. Постановление от 25.12.2020 №62 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2019 г №62 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2020-2025 гг.».

 2.5. Постановление от 19.02.2021 №10/2 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2019 г №62 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2020-2025 гг.».

 2.6. Постановление от 21.12.2021 №61 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2019 г №62 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2020-2025 гг.».

 2.7. Постановление от 13.07.2022 №48 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2019 г №62 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2020-2025 гг.».

 2.8. Постановление от 10.01.2023 №5 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2019 г №62 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2020-2025 гг.».

 2.9. Постановление от 06.04.2023 №25/2 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2019 г №62 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2020-2025 гг.» .

 2.10. Постановление от 28.06.2023 №42 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2019 г №62 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2020-2025 гг.».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года в соответствии с действующим законодательством.

 Глава администрации

 Чернушского сельского поселения О.Д.Благодатских

 Приложение

 к постановлению администрации

 Чернушского сельского поселения

 от 18.01.2024 № 10

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«Комплексная программа развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения Чернушского сельского поселения на 2024 - 2027 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Чернушского сельского поселения | Комплексная программа развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2024 - 2027 годы. |
| Основание для разработки программы | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  |
| Программные мероприятия |  Мероприятие 1 :Содержание автомобильных дорог общего пользования , мостов в границах населенных пунктов поселения. Мероприятие 2: Содержание уличного освещения.  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Чернушского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы  | Комплексное развитие систем транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, их модернизация, улучшение экологической ситуации на территории Чернушского поселения, его благоустройство. |
| Задачи муниципальной программы  | - Содержание муниципального жилищного фонда;- капитальный ремонт колодцев- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов в границах населенных пунктов поселения;- содержание уличного освещения; - организация благоустройства в границах населенных пунктов поселения;  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы  | - Сохранение уличной дорожной сети; - сохранение жилищного фонда;- активизация работ по реконструкции систем освещения улиц; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | Сроки реализации программы -2024-2027 годы. На постоянной основе, этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы  | Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете поселения запланировано 1978,1 тыс. рублей из них по годам:2024 год - 489,4 тыс.рублей;2025 год - 493,9 тыс.рублей;2026 год - 497,4 тыс.рублей;2027 год - 497,4 тыс.рублей.Мероприятие 1 :Содержание автомобильных дорог общего пользования , мостов в границах населенных пунктов поселения – 1967,2 тыс.рублей, в т.ч.  2024 год- 479,4 тыс.рублей; 2025 год-493,9 тыс.рублей; 2026 год-497,4 тыс.рублей; 2027 год-497,4 тыс.рублей.Мероприятие 2: Содержание уличного освещения- 10,0 тыс.рублей, в т.ч. 2024 год- 10,0 тыс.рублей; 2025 год-0 2026 год-0 2027 год-0. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем;- улучшение состояния дорог общего пользования на территории Чернушского поселения;- улучшение уровня уличного освещения |

**Введение.**

«Комплексная программа развития транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения на 2024 - 2027 годы» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение органами местного самоуправления условий для проведения работ по ремонту объектов транспортной, жилищно- коммунальной инфраструктуры и благоустройства Чернушского сельского поселения.

**1. Характеристика проблемы,**

**на решение которой направлена Программа.**

 Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. В современных условиях задача ремонта и содержание дорог приобретает значение. Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности, долговечности и надежности дорог и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного ремонта.

 В течение длительного времени имело место накопление отставания в выполнении ремонтных работ.

Жилищный фонд в Чернушском сельском поселении на начало 2024 года составил 18,54 тыс. кв.м из них частный – 8,52 тыс. кв.м , муниципальный – 10,02 тыс. кв.м . В среднем на одного жителя поселения приходится 17,9 кв.м площади жилья. В поселении преобладает муниципальное жилье.

Во всех жилых домах - индивидуальное отопление дровами.

Износ основного жилищного фонда составляет более 70% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость.

Одной из приоритетных проблем поселения является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. Водоснабжение всех населенных пунктов поселения осуществляется через индивидуальные водозаборные трубные колодцы глубинными насосами. Также используются уличные колодцы.

На территории поселения действует уличное освещение. Одной из важных проблем является его качественное обслуживание.

 Организация благоустройства в границах населенных пунктов поселения.

 В поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству .

 В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

 Благоустройство поселения не отвечает современным требованиям.

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций.

**2. Основные цели и задачи Программы.**

Цели программы:

 Комплексное развитие систем транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, их модернизация, улучшение экологической ситуации на территории Чернушского поселения, его благоустройство. Предотвращение образования несанкционированных мест накопления ТКО на территории поселения.

Задачи программы:

- содержание муниципального жилищного фонда;

- капитальный ремонт колодцев;

- содержание дорог общего пользования местного значения, мостов в границах населенных пунктов поселения;

- организация освещения улиц;

- организация благоустройства в границах населенных пунктов поселения.

**3. Мероприятия программы.**

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Объем финансирования по годам, тыс.рублей | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |
| 2024г | 2025г | 2026г | 2027г |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 479,4 | 493,9 | 497,4 | 497,4 | Бюджет поселения (дорожные фонды) | Глава администрации |
| Организация освещения улиц | 10,0 | - | - | - | Средства самообложения | Глава администрации |
| Организация благоустройства | - | - | - | - | Средства самообложения | Глава администрации |
| итого | 489,4 | 493,9 | 497,4 | 497,4 |  |  |

**4. Оценка социально-экономической эффективности Программы.**

 Сохранение дорожной уличной сети .

 Сохранение жилищного фонда.

 Повышение комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры должно быть обеспечено выполнением запланированных в муниципальной Программе мероприятий.

**5. Ресурсное обеспечение программы.**

С целью реализации настоящей муниципальной Программы планируется привлечь бюджетные средства, средства самообложения.

**6. Контроль за ходом реализации программы.**

Администрация Чернушского сельского поселения ежегодно представляет в Чернушскую сельскую Думу одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации муниципальной Программы.